## Slide 1
信用拆借夜盘项目总结
汇报人：章群燕

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
2
3
项目概况
技术改动总结
项目实施总结

## Slide 3
PART 01
项目概况

## Slide 4
交易时段
日盘
夜盘
24：00
17：
08：30
12：
T-1
T
日盘
夜盘
00
00
T
20：30
场次日期≠自然日期
夜盘无间隙切日盘

## Slide 5
交易日
周日 周一 ... 周四 周五 周六
成交日期：周一
成交时间：周日
仅日盘、仅夜盘、日夜盘都有三种情况共存
交易节假日和结算节假日不同

## Slide 6
PART 02
技术改动总结

## Slide 7
基础数据设置
节假日表新增节假日大类字段（日盘、夜盘）
交易时段表新增交易时段大类字段（日盘、夜盘）

## Slide 8
基础数据流转
基础数据
核心
批处理
T-1日日盘EOD2
客户端
下一交易日的交易时段信息
T日夜盘开盘
通知客户端关闭小白屏
小白屏打开重新获取日盘/夜盘信息
24：00
退出客户端
T日夜盘收盘/日盘开盘
通知客户端关闭小白屏
核心如何区分是日盘/夜盘？依靠客户端传入
客户端如何准确获取日盘/夜盘？每次打开白屏从基础数据获取、提交再次获取进行比较、切盘会关闭白屏，清空黑屏

## Slide 9
批处理
信用拆借批处理
夜盘收盘每日跑批
夜盘报价过期撤销
通知客户端消息
日终每日跑批
报价成交相关
额度相关
核心清数据
头寸计算（只有夜盘时）
夜盘结束就会执行
有日盘的时候在日盘结束后执行，否则在夜盘结束时执行
更新交易日
其他市场
EOD1
EOD2
头寸计算
更新交易日
.
.
.
市场参数
参数/交易品种计算
剥离
依赖

## Slide 10
批处理
  原有批处理的改动
    参数、交易品种跑批剥离IBO市场
    头寸计算跑批
    退出客户端通知消息改为0：00触发
  信用拆借批处理区别于原有批处理的地方
      每日夜盘收盘会触发批处理；有日盘的情况下日盘日终会触发批处理，否则夜盘日终会触发批处理
      行情、头寸多个06：30分的定时任务调整

## Slide 11
头寸
业务现状：
不区分市场统计
初始头寸：每日跑批后统计计算日期=下一场次日期的条目
净值：每成交一笔实时统计计算日期=当前场次日期的条目
技术现状：
计算依赖缓存的场次日期
06：30有“重新加载场次日期”、“初始化Actor”等定时任务
批处理执行时间为21：30，此时夜盘已开始，20：30-21：30之间的T+0成交误被统计到初始头寸里面
买入方 | 卖出方 | 交易金额 | 计算日期
初始头寸 | 净值

## Slide 12
（1）初始值如何不将夜盘的数据统计进去？
举例：以2.26为例，头寸计算是统计计算日期=2.27的项，且20：30-21：30之间的成交不应被计入初始值，而应该计入为净值
2.26 15：00产生的T+1的成交的计算日期=2.27 成交日期=2.26√
2.26 21：00夜盘期间产生的T+0成交的计算日期=2.27 成交日期=2.27×
（2） 20：30-21：30的实时头寸如何不更新，而21：30之后又恢复更新？
21：30之前内存中的场次日期还是2.26，跑批结束后触发内存中的场次日期更新，头寸净值累加才会生效。
（3）场次日期更新依赖批处理框架，只有其中一台更新了内存，因此将内存改为redis
（4）获取下一交易日逻辑：由原来获取CBT的下一交易日，改为获取CBT和IBO的下一交易日中较小的值
（5）“初始化Actor”定时任务调整到EOD1系统级下
21：30头寸计算跑批
20：30夜盘开盘
买入方 | 卖出方 | 交易金额 | 计算日期 | 成交日期
业务要求：
（1）20：30-21：30之间的实时头寸初始值和净值都不更新
（2）20：30-21：30产生的夜盘成交计入净值
头寸

## Slide 13
03
02
01
基础数据改动不影响已有市场
（节假日、交易时段、批处理）
04
时间、跨市场
集成、技术测试关注点
兼容跨市场的功能（头寸）、
剥离默认包含IBO市场的功能（参数跑批）
缓存日期的情况（客户端、行情计算）
uuas、进程启停、rest网关、push网关
、dsp停止服务时间
05
升级步骤（初始化批处理切日表后重启行情进程）

## Slide 14
PART 03
项目实施总结

## Slide 15
立项、环境、分工、测试
日夜盘同期上线，夜盘在日盘功能稳定后开发
  日盘一期已预留相关业务字段，二期可专心技术改动
夜盘设计方案完整
  立项前守门员多次讲解
  立项后核心开发人员反复讨论、确认
  难点问题专人专职突破
同一套代码，两套环境，日夜盘分开最大化测试
  专注夜盘、日夜盘切换逻辑

## Slide 16
问题与改进
技术改动讨论未及时反馈需求和测试
不了解改动的前因后果，测试很容易抓不住重点

## Slide 17
谢谢！