## Slide 1: 静态资源更新优化 项目启动会
2020年3月31日

## Slide 2: 项目背景
随着新本币前端项目的不断深入，原静态资源的粗放式更新方式已无法满足新本币日益突出的精细化、快速迭代，增量发布的需求。针对当前静态资源的更新方式，我们建议在继续沿用原自动更新接口的同时，进行一系列的技术改进，将的原先的低容错、高耦合、全量发布的模式转变为高容错、低耦合、增量发布的新模式，新模式将更加便于灰度发布的落地与推广。

## Slide 3: 项目特点
增量发布
高容错
构建改进
项目代码
CI 脚本
全量发布
大体量低容错高耦合
低耦合
精细化

## Slide 4: 第三方静态资源剥离
旗舰店改造
剥离旗舰店与 superwidget 的关联
将旗舰店代码转移到独立目录
修改动态加载代码
实现旗舰店模块与系统的低耦合
将分散在各处的项目配置与发布设置文件进行集中管理
改进配置自动化脚本
修改静态资源发布脚本
将CI与自动化配置脚本和发布脚本集成
实现静态资源的增量发布与下载
项目代码
CI脚本

## Slide 5: 自动更新流程改进
客户端更新
静态资源更新
静态资源代码更新
静态资源发版服务器更新
客户端更新
静态资源更新
静态资源代码更新
静态资源发版服务器更新
❶ 在服务端对源代码进行打包编译，生成新的版本号，并发布到静态资源包分发服务器。
❶ 在服务端对源代码进行打包编译，对比之前的文件，判断是否需要生成新的版本号，并发布到静态资源包分发服务器。
❶ 从静态资源发版服务器下载静态资源配置文件
❷ 根据静态资源配置文件，下载对应版本的静态资源
❶ 调用静态资源分类接口，根据登录用户获取可以访问的资源类型
❸ 根据分类接口返回的可访问资源清单对照静态资源配置文件下载对应版本的静态资源
❷ 从静态资源发版服务器下载静态资源配置文件
新增
❷ 执行服务端批处理脚本生成静态资源配置文件
❷ 执行服务端批处理脚本生成静态资源配置文件(含资源分类标签)
nrmbConfig”: {
“async”: false,
“tag”: “BT10,WG103”
}

## Slide 6: 静态资源分类 - WGT
“nrmbConfig”: {
“async”: false,
“tag”: “BT100,WG103”
}
{
“name”: false,
“version”: “1.4.0-beta-20200103.0”,
“async”: true,
“files”: [
“/node_modules/@xxx/....../xxx.min.css”,
“/node_modules/@xxx/....../xxx.min.js”
]
}
widget: {
widgetList: [
{
widgetId: "BT100",
widgetCnName: "我的报价-质押式回购tab-对话bt",
widgetEnName: "my-quote-money-repoTab-dialogueBT",
widgetSelector: "core-public-wg-my-quote-money-BT99-BT100"
}
]
}

## Slide 7: 项目目标
通过从NRMB前端代码的改进，将旗舰店的项目从现在的superwidget项目中剥离出来，降低旗舰店项目对整个系统的影响，并增强系统的健壮性。结合当前的CTAF自动更新接口，通过改进静态资源发布脚本，实现静态资源精细化的版本控制、增量发布与更新，并为日后实现灰度发布做好技术储备。

## Slide 8: 衡量标准
针对此技术改进型项目，可以从以下两个方面验证项目是否达到目标：
1）旗舰店代码的缺失不会影响到整体前端系统的正常打开与更新
2）每次系统更新时系统只更新变化的静态资源而非全部的静态资源

## Slide 9: 开发团队与计划
吕欣冉、胡遂明
白晓乐
田彩冰
梁艺淞
王阳
沈一筹（支持）
对原项目代码及发布配置与脚本进行分析
改进原项目代码及发布配置脚本
调试集成与发布
项目周期：二周
起始时间：2020.3.31
结束时间：2020.4.14

## Slide 10: 工作任务项
序号 | 任务项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开发资源
1 | 把旗舰店代码从superwidget的目录中转移到@open的目录下，原先在superwidget目录下的async的关于旗舰店的代码转移到superwidget的module下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NRMB前端
2 | 修改所有项目的package.json文件，在package.json的nrmbConfig节点下增加 tag 属性存放类似 ['wg1', 'wg2'] 信息，需要整理出项目widget和权限关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NRMB前端
3 | 修改version_file.js脚本，自动产生async的文件，以及对应tbs,ndm,odm等目录的@tbs.json,@ndm.json等文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NRMB前端
4 | 将发版脚本合并为一个脚本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NRMB前端
5 | 修改发版脚本，判断新编译打包的文件是否与现有的仓库文件一致，如果不一致发布新版，一致就不做处理，使用合并后的发版脚本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置组
6 | 修改客户端自动更新程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 客户端
 |  | 6.1 需要在用户输入用户代码后调用新开发的api获取到widget的权限列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 6.2 对比widget的权限列表和服务端的@tbs.json文件，生成本地的@tbs.json等文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 6.3 需要删除本地不在@tbs.json等配置中的文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 6.4 从远程静态资源服务器下载与原版本不一致的静态文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 6.5 在index.html的文件加上固定的async.js文件的引用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 6.6 自动更新在没有@chat.json文件时也不会报错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 创建新的接口，传入用户代码，返回widget权限列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务端

## Slide 11: 技术栈
NRMB
Deployment Scripts
Continuous Delivery
Nodejs