关于提请iDeal新增同业拆借交易、同业存单备案等功能优化的请示

中心领导：

为进一步丰富iDeal的应用场景，为银行间市场成员的交易、业务操作提供更便利的服务，现提请iDeal增加同业拆借交易、同业存单备案等功能。具体内容请示如下：

一、主要功能及优化

（一）支持同业拆借交易

1.用户可通过iDeal发送同业拆借格式化报价，经对手方确认后，上传至交易系统，生成对话报价，双方通过交易系统确认后达成交易。

2.iDeal提供交易统计功能，可通过场务端查看iDeal的拆借成交汇总信息。

3.用户可通过新平台点击小鲸鱼图标调起iDeal聊天窗口。

（二）支持同业存单、大额存单备案

1.同业存单及大额存单发行人可通过iDeal上传备案信息及格式化的财务数据，支持表格上传，人民银行分支行可通过iDeal上传额度信息等。

2.交易中心自律机制人员可通过iDeal审核备案信息。

3.交易中心信息部操作人员可通过iDeal查看备案信息。

二、项目工作量及上线计划

本项目拟于2021年7月份完成上线。

目前，我部已拟定业务方案，项目实施方案、应用需求设计、工作量评估及上线安排,已组织相关部门评审通过。本项目以iDeal系统新增和优化功能为主，将延续现有架构设计，不涉及周边系统调整，需求条目已分拆。

项目开发总成本预计为272.79万元人民币，全部为系统软件开发类型，即：

1.iDeal开发成本：272.79万元( 51.96人月 x 5.25万元/人月，非前置51.96人月）。

考虑到iDeal系统的主要实施方中汇公司在相关项目中积累了较为成熟的经验，建议该项目由原开发商中汇公司实施。此项目已列入2020年度系统预算计划。

以上妥否，请示。

附件一：业务方案

附件二：项目实施方案

附件三：工作量评估及上线安排

附件四：关于单一采购来源的说明